Приложение к письму от 25.03.09  №100-5/226                Таблица 4

Сведения о завершенных работах по передаче объектов ЖКХ и социально-культурной сферы

(% выполнения от планируемых работ)

на 01.03.2009 г.

| № | Наименование УГМС | План –задание (уточненный) начиная с 2002 г. | Кол-во заверш. объектов | Кол-во объектов, по которым планируется продолжение выполнения работ в 2009г. и последующие годы | Завершено работ (%) | ЦГМС и ЦГМС-Р | План –задание (уточненный) начиная с 2002 г. | Кол-во заверш. объектов | Кол-во объектов, по которым планируется выполнение работ в 2009г. и последующие годы | Завершено работ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Верхне -Волжское | 4 | - | 4 | 0 | Нижегородский | 4 | - | 4 | 0 |
| 2 | Дальневосточное | 94 | 48 | 46 | 51 | Хабаровский | 70 | 34 | 36 | 49 |
|  |  |  |  |  |  | Амурский | 24 | 14 | 10 | 58 |
| 3 | Забайкальское | 106 | 105 | 1 | 99 | Бурятский | 57 | 57 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Читинский | 49 | 48 | 1 | 98 |
| 4 | Западно - Сибирское | 99 | 32 | 67 | 32 | Алтайский | 1 | 1 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Горно-Алтайский | 10 | 10 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Кемеровский | 5 | 1 | 4 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Новосибирский | 66 | 5 | 61 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Томский | 17 | 15 | 2 | 88 |
| 5 | Иркутское | 55 | 29 | 26 | 53 | Иркутский | 55 | 29 | 26 | 53 |
| 6 | Камчатское | 48 | 35 | 13 | 73 |  |  |  |  |  |
| 7 | Колымское | 18 | 16 | 2 | 89 |  |  |  |  |  |
| 8 | Среднесибирское | 97 | 53 | 44 | 55 | Красноярский | 81 | 41 | 40 | 51 |
|  |  |  |  |  |  | Хакасский | 8 | 4 | 4 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Эвенкийский | 8 | 8 | - | 100 |
| 9 | Мурманское | 48 | 42 | 6 | 88 |  |  |  |  |  |
| 10 | Обь-Иртышское | 40 | 20 | 20 | 50 | Омский | 12 | 9 | 3 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | Ханты-Мансийский | 14 | 6 | 8 | 43 |
|  |  |  |  |  |  | Ямало-Ненецкий | 9 | 2 | 7 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Тюменский | 5 | 3 | 2 | 60 |
| 11 | Чукотское | 49 | 36 | 13 | 73 |  |  |  |  |  |
| 12 | Приморское | 83 | 72 | 11 | 87 |  |  |  |  |  |
| 13 | Сахалинское | 20 | 17 | 3 | 85 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Северное | 125 | 123 | 2 | 98 | Северное УГМС | 4 | 4 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Коми | 9 | 7 | 2 | 78 |
|  |  |  |  |  |  | Архангельский | 77 | 77 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Вологодский | 2 | 2 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Ненецкий | 3 | 3 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Диксонский | 30 | 30 | - | 100 |
| 15 | Северо -Западное | 31 | 9 | 22 | 29 | Карельский | 22 | 8 | 14 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербургский | 1 | - | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Псковский | 5 | 1 | 4 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Новгородский | 3 | - | 3 | 0 |
| 16 | Северо-Кавказское | 51 | 25 | 26 | 49 | Краснодарский | 2 | 1 | 1 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Астраханский | 11 | 3 | 8 | 27 |
|  |  |  |  |  |  | Ростовский | 33 | 20 | 13 | 61 |
|  |  |  |  |  |  | Ставропольский | 4 | 1 | 3 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | ЧАМ | 1 | - | 1 | 0 |
| 17 | Уральское | 9 | 8 | 1 | 89 | Свердловский | 4 | 4 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Пермский | 3 | 3 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Курганский | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 18 | Центрально-Черноземное УГМС | 28 | 21 | 7 | 75 | Курский | 9 | 6 | 3 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | Орловский | 4 | 1 | 3 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Воронежский | 12 | 11 | 1 | 92 |
|  |  |  |  |  |  | Тамбовский | 3 | 3 | - | 100 |
| 19 | Якутское | 113 | 108 | 5 | 96 |  |  |  |  |  |
| 20 | Центральное | 28 | 16 | 12 | 57 | Владимирский | 4 | 1 | 3 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Московский | 6 | 3 | 3 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Костромской | 3 | 2 | 1 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | Смоленский | 4 | 4 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Ярославский | 5 | 3 | 2 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | Рязанский | 2 | 2 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Тверской | 4 | 1 | 3 | 25 |
| 21 | ГГО | 4 | - | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 22 | ВФ ГГИ | 3 | - | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 23 | ГГИ | 73 | 62 | 11 | 85 |  |  |  |  |  |
| 24 | Алексинский ГМТ | 20 | 1 | 19 | 1 |  |  |  |  |  |

По Приволжскому УГМС,  УГМС Республики Татарстан, ГАМЦ, ЦАО, ГХИ,  НПО «Тайфун» и Краснодарской ВС   работы завершены (100%).